PARKLY — TO-DO / DELIVERY PLAN
Hệ thống quản lý bãi giữ xe (App-level)

Phiên bản: v1.0
Ngày: 04/03/2026
Tác giả: (Bạn điền)

Checklist công việc theo PR để nâng cấp Parkly từ demo scripts thành ứng dụng UI/API chuyên nghiệp.
Bao gồm kế hoạch tích hợp camera điện thoại để nhận diện biển số và nhập thông tin xe.

# 1. Baseline hiện tại (đã có trong repo)

Mục tiêu phần này: bạn biết chính xác hệ thống đang có gì để tránh làm lại và để chọn đúng thứ tự nâng cấp.

DB MySQL 8 + Flyway migrations V1..V10 (bao gồm outbox/audit/procedure và bảng API idempotency).

Scripts demo E2E: seed_min, test gate-event (idempotency), drain/requeue outbox (PENDING-only + FAILED terminal), tariff audit demo, close shift demo (sp_close_shift).

Backend API Fastify (Swagger /docs) đã bọc các domain chính: gate-events, outbox, tariffs, audit logs, shift close/closures; có SSE stream và /metrics.

Mô hình quyền ROOT vs APP (parking_root vs parking_app) và profile DEVLOG/MVP đã có runbook.

## 1.1 Những hạn chế hiện tại (điểm cần nâng cấp để thành 'app thật')

Chưa có UI React (Simulator/Dashboard/Admin) – hiện thao tác qua Swagger hoặc scripts.

Camera/ALPR đang là mock (simulatePlate/rawPayload), chưa có luồng chụp ảnh và nhận diện biển số thật.

Chưa có user management/JWT thật (đang dùng token demo), chưa có audit actor theo user đăng nhập thật (đang map theo env).

Chưa có luồng nghiệp vụ vé/ra-vào hoàn chỉnh ở UI (ticket open/close, phí, thanh toán).

# 2. Mục tiêu nâng cấp (App-level demo chuyên nghiệp)

Đích đến: một ứng dụng demo có UI chạy được (web/PWA), mô phỏng vận hành bãi xe nhiều site, có realtime feed, có quản trị tariffs/shift/outbox, và tích hợp camera điện thoại để chụp biển số.

## 2.1 MVP App (bắt buộc đạt)

Gate Simulator UI: ENTRY/EXIT, nhập RFID, chụp ảnh (camera), nhận diện biển số (ALPR) hoặc confirm thủ công, gửi event lên API.

Dashboard UI: feed realtime gate events + outbox status; filter theo site/device; xem chi tiết 1 event.

Admin UI: quản lý tariffs/rules + quote phí; xem audit logs; close shift và xem closures/breakdown; outbox monitor + requeue.

## 2.2 Nâng cao (để app 'đúng hệ thống thật')

User login thật (JWT) + quản lý user/role theo site (Admin/Ops/Guard/Cashier).

Ticket lifecycle: tạo vé khi ENTRY, đóng vé khi EXIT, tính phí theo tariff và tạo payment record.

Báo cáo: tổng lượt vào/ra, doanh thu theo ca/ngày, export CSV/PDF.

Thiết bị/cổng: quản lý gate_devices, trạng thái online/offline, lịch sử lỗi (healthcheck).

# 3. Tích hợp camera điện thoại + nhận diện biển số (thiết kế thực tế)

Khuyến nghị làm theo hướng PWA/Web trước (dễ demo trên điện thoại): dùng getUserMedia để mở camera, chụp frame, upload ảnh lên BE để nhận diện.

## 3.1 Luồng nghiệp vụ đề xuất

UI mở camera → chụp ảnh biển số → upload ảnh → BE trả kết quả {plate, confidence} → UI cho phép sửa/confirm → POST /gate-events kèm plate + imageUrl + rawPayload.

Nếu nhận diện fail: UI bắt buộc nhập thủ công hoặc bật simulatePlate (demo fallback).

## 3.2 Phương án ALPR (ưu tiên demo trước, mở đường production)

Demo sạch (khuyến nghị): UI chụp ảnh + người dùng nhập/confirm biển số; BE lưu ảnh và plate (không nhận diện tự động).

Demo nhanh: BE dùng OCR đơn giản (Tesseract) + normalize biển số VN; trả confidence; chấp nhận sai số.

Nâng cao: tích hợp dịch vụ OCR/ALPR hoặc engine chuyên dụng; xử lý async qua outbox và cập nhật kết quả sau.

## 3.3 API cần có để hỗ trợ camera/ALPR

| Endpoint | Mục đích | Auth | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/media/upload (multipart) | Upload ảnh chụp (trả imageUrl) | GUARD/OPS/ADMIN | Limit size; validate mime; lưu local (demo) hoặc S3 (prod). |
| POST /api/alpr/recognize | Nhận diện biển số từ ảnh (trả plate+confidence) | GUARD/OPS/ADMIN | Sync (demo) hoặc async qua outbox (nâng cao). |
| POST /api/gate-events | Gửi ENTRY/EXIT (kèm plate+imageUrl) | GUARD/OPS/ADMIN | Idempotency bắt buộc; lưu rawPayload/alpr result. |

# 4. Kế hoạch triển khai theo PR (làm tới đâu chắc tới đó)

Nguyên tắc: mỗi PR phải merge được độc lập, có smoke test (curl/Swagger) và có bằng chứng (screenshot UI hoặc log).

## 4.1 PR — Backend (API)

| PR | Module | Output | Key tasks | Acceptance test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-BE-11 | Media Upload | POST /media/upload + static serving | Upload ảnh; trả URL; limit size/mime; sanitize filename | curl upload OK; ảnh load được |
| PR-BE-12 | ALPR Recognize (demo) | POST /alpr/recognize | OCR demo hoặc mock; normalize biển số; trả confidence | Ảnh -> plate; fail trả reason |
| PR-BE-13 | Gate Events v3 | Gate events + image/alpr | POST nhận imageUrl + alprResult; GET list filter nâng | Event lưu đủ; list đúng |
| PR-BE-14 | Reports API | GET /reports + export | Tổng hợp theo ngày/ca/site; export CSV | Endpoint đúng; CSV tải OK |
| PR-BE-15 | JWT Auth (optional) | Login + refresh | User table + JWT; RBAC theo site | Login -> token; role guard OK |

## 4.2 PR — Frontend (UI/PWA)

| PR | Feature | Output | Key tasks | Acceptance test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-FE-01 | Scaffold UI | React+Vite+Tailwind | Routing, layout, env, API client, token store | Run OK; gọi /health OK |
| PR-FE-02 | Gate Simulator | Trang ENTRY/EXIT | Form RFID/plate, chọn site/device, submit event, hiển thị changed | Bắn event OK |
| PR-FE-03 | Camera Capture | Chụp ảnh biển số | getUserMedia, capture, upload /media, preview + retake | Chụp/upload OK |
| PR-FE-04 | ALPR Assist | Nhận diện/confirm | Call /alpr/recognize, hiển thị confidence, allow edit | Gợi ý plate; sửa OK |
| PR-FE-05 | Dashboard | Feed realtime | SSE client, filter, detail drawer | Realtime OK; filter đúng |
| PR-FE-06 | Admin Tariffs | CRUD+Quote | List/create/rules/active; quote preview | CRUD OK; quote đúng |
| PR-FE-07 | Shift & Outbox | Monitor/Reports | Close shift idem; outbox list/drain/requeue | Không double-close; outbox OK |

# 5. To-do checklist chi tiết (theo thứ tự ưu tiên)

## 5.1 P0 — Ổn định môi trường & dữ liệu demo

[ ] Chạy pnpm db:migrate để apply V10 (api_idempotency) rồi pnpm db:validate PASS.

[ ] Xác nhận PARKLY_APP_PROFILE=DEVLOG/MVP; chạy pnpm db:grant:app.

[ ] Chạy pnpm e2e:full để đảm bảo demo scripts PASS.

[ ] Lưu bằng chứng: db:info (version 10), idempotency hit, outbox SENT/FAILED, tariff audit, close shift.

## 5.2 P1 — Bịt lỗ hổng API trước khi làm UI

[ ] Bổ sung /api/reports (tối thiểu: tổng event theo ngày/site; tổng outbox theo status).

[ ] Chuẩn hóa examples trong Swagger cho mọi endpoint UI dùng.

[ ] Bổ sung CORS allowlist cho UI (dev).

[ ] Thêm rate-limit nhẹ cho upload và gate-events (tránh spam).

## 5.3 P2 — Camera + Upload + Lưu ảnh

[ ] BE: POST /api/media/upload (multipart) -> {imageUrl, size, mime}.

[ ] BE: Serve static /uploads/* (demo).

[ ] FE: CameraCapture (start/stop, capture, retake).

[ ] FE: Upload ảnh -> preview + lưu imageUrl vào form gate event.

[ ] Bảo mật: limit 2-5MB; accept image/jpeg|png; sanitize filename.

## 5.4 P3 — ALPR (gợi ý biển số) + Confirm

[ ] BE: POST /api/alpr/recognize nhận imageUrl hoặc file -> {plate, confidence, raw}.

[ ] FE: Hiển thị plate gợi ý + confidence; cho sửa/confirm trước khi submit.

[ ] Gate events lưu rawPayload (alpr result) để trace/debug.

[ ] Fallback: confidence thấp -> bắt buộc nhập thủ công.

## 5.5 P4 — UI đầy đủ: Simulator + Dashboard + Admin

[ ] Simulator: chọn site/device, ENTRY/EXIT, xem response changed + eventId/outboxId.

[ ] Dashboard: list gate events + outbox; realtime SSE; filter theo site/device/status.

[ ] Admin: tariffs CRUD + quote; audit logs; shift close + closures; outbox drain/requeue.

## 5.6 P5 — Hardening & teacher-proof

[ ] Thêm smoke tests (curl scripts) cho endpoint UI dùng.

[ ] Thêm unit tests tối thiểu: idempotency, outbox policy, quote calc.

[ ] CI chạy: typecheck + lint + test + build.

[ ] Docs: cập nhật RUNBOOK (API + UI), cập nhật EVIDENCE (ảnh UI + swagger).

# 6. Definition of Done (DoD)

UI chạy được trên máy + điện thoại (web/PWA), có thể chụp ảnh biển số.

Tạo gate event ENTRY/EXIT qua UI, có idempotency rõ ràng và không nhân đôi DB.

Dashboard realtime (SSE) hiển thị feed và trạng thái outbox.

Admin thao tác tariffs + quote + audit, chốt ca và xem closures/breakdown.

Outbox demo được Mongo up/down, có FAILED terminal và manual requeue.

Có runbook chạy 1 phát; có evidence pack (ảnh chụp) theo checklist.

# 7. Phụ lục — Env vars cần chú ý khi demo UI/API

| Nhóm | Biến | Ý nghĩa / Gợi ý |
| --- | --- | --- |
| API | API_AUTH_MODE | ON cho demo có role; OFF nếu muốn test nhanh SSE bằng browser. |
| API | API_ADMIN_TOKEN / API_GUARD_TOKEN / API_WORKER_TOKEN | Token demo; dùng trong Swagger và UI. |
| DB | PARKLY_APP_PROFILE | DEVLOG (read-heavy) vs MVP (tariff/shift cần quyền write). |
| Outbox | OUTBOX_BATCH_SIZE / OUTBOX_LEASE_MS / OUTBOX_MAX_ATTEMPTS | Điều chỉnh demo Mongo down/up. |
| Demo | DEMO_SITE_CODE / DEMO_DEVICE_CODE / DEMO_SHIFT_CODE | Giữ demo deterministic. |