PARKLY

SPEC HỆ THỐNG v7.0

Gate Operations Platform - API - Web Console - Data Platform - Realtime - Worker - Security - Release Discipline

| Hạng mục | Nội dung | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Trạng thái | Consolidated v7 - repo aligned - backend inherited - frontend operational baseline updated | Bản chuẩn để đội phát triển và reviewer cùng bám |
| Ngày chốt snapshot | 18/03/2026 | Cột mốc dùng cho handoff và review |
| Nguồn chính | SPEC v6 + Frontend SPEC v7 current state + monorepo snapshot + release-evidence trong repo | Giảm lệch giữa narrative, code và evidence |
| Phạm vi | API, worker, web console canonical shell, subscriptions ops depth, operational reporting, CI/evidence, data platform, security, observability | Bao quát cả kỹ thuật lẫn delivery discipline |
| Lập trường maturity | Internal pilot-ready / evidence-backed; frontend đã mạnh hơn nhưng final release sign-off vẫn phải rerun thật | Không tô vẽ mức enterprise production |

Cách đọc v7

Mọi phần backend, API module, data platform và security không được nhắc là changed thì mặc định kế thừa nguyên baseline của v6.

Phần mới của v7 tập trung vào web console, subscriptions ops depth, reporting surface, release sign-off, evidence và CI review discipline.

Bản này cố ý ghi tách rõ inherited baseline, updated baseline và planned next để đội làm tiếp có chỗ bám, không phải đoán.

1. Tóm tắt điều hành

Parkly ở snapshot v7 không phủ nhận nền v6; nó kế thừa gần như toàn bộ backbone backend, API, worker, data platform và release hardening của v6, rồi cập nhật đúng phần đã thay đổi thật ở lớp frontend và delivery discipline. Điểm mới quan trọng là web console không còn chỉ dừng ở canonical shell cơ bản mà đã có role-policy registry rõ hơn, workspace Subscriptions sâu hơn, Reports page mang tính operational hơn và release discipline phía frontend đã bắt đầu thành hình với sign-off script, evidence bundle và CI workflow.

Trục xử lý chuẩn của hệ thống vẫn là lane -> gate session -> decision -> review / incident -> outbox / audit -> reporting. V7 không đổi source-of-truth này. Điều nó làm là buộc frontend đọc cùng một sự thật đó nhất quán hơn: auth bootstrap phải đi qua token runtime và /auth/me, canonical home không được đá nhau với route access hoặc nav visibility, reporting phải bám read model thật, và sign-off không được ghi completed nếu chưa có evidence rerun tương ứng.

Đánh giá senior-level, nói thẳng: Parkly ở v7 đã là operations platform nội bộ có thiết kế tương đối đầy để handoff và tiếp tục mở rộng có kỷ luật. Nhưng nó vẫn chưa phải enterprise production hoàn chỉnh; investigation workspace end-to-end, realtime auth hardening nghiêm ngặt hơn, visual regression rộng và full release sign-off tự động vẫn còn là phần cần khóa tiếp.

1.1 Delta thực chất từ v6 sang v7

| Trục | v6 | v7 | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguồn sự thật | Repo snapshot + backend release evidence là baseline đọc chính | Kế thừa v6 và bổ sung frontend spec/current-state, release-signoff scripts, CI workflow, PR template | Spec giờ bám cả backend lẫn frontend delivery baseline |
| Frontend shell | Canonical IA đã hình thành nhưng policy/action còn đang siết dần | Role-policy registry, canonical home invariant, route access và nav visibility được chốt rõ hơn | Giảm drift giữa login landing, route guard và sidebar |
| Subscriptions workspace | Đã có CRUD và deep-link nền | Bổ sung risk flags, filter bar hữu dụng hơn, detail pane giàu ngữ cảnh ops hơn | Subscriptions tiến gần hơn từ admin viewer sang ops workspace |
| Reporting | Operational summary ở mức nền tảng | Reports page kéo thêm incidents, lanes, subscriptions summary và drill-down links | Tăng độ hữu dụng cho triage và follow-up |
| Frontend release discipline | Mới ở mức docs/harness nền | Có release-signoff, collect-evidence, smoke dev/dist tách biệt, frontend CI workflow và PR template | Review và handoff phía web lặp lại tốt hơn |

2. Phạm vi, nguồn sự thật và quy ước đọc

Bản v7 này dùng thứ tự ưu tiên rõ ràng: (1) repo snapshot là nguồn sự thật số 1; (2) release-evidence và JSON report trong repo là nguồn sự thật số 2 cho maturity runtime; (3) SPEC v6 là baseline kế thừa cho backend/API/data platform; (4) frontend spec v7 và các thay đổi PR mới là lớp cập nhật bắt buộc cho web console và release discipline.

Implemented = có source, route, service, script hoặc artifact sống trong snapshot.

Canonical = surface chuẩn nên bám để phát triển tiếp.

Inherited baseline = phần giữ nguyên từ v6, không được client tự diễn giải lại.

Updated baseline = phần mới của v7 mà PR sau phải noi theo.

Planned next = hướng đi đúng nhưng chưa được quyền mô tả như completed.

3. Snapshot inventory monorepo

| Khối | Nội dung | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| apps/api | Express API, worker, Flyway, Prisma, scripts vận hành, health, metrics, auth, capture, sessions, review, incidents, presence, subscriptions | Trái tim nghiệp vụ hiện tại; kế thừa baseline v6 |
| apps/web | React/Vite operations console với auth shell, canonical IA, monitoring, subscriptions workspace, reports, pairing, debug, sign-off harness | Lớp thay đổi chính của v7 |
| packages/contracts | Shared DTO/Zod contracts như alpr-preview, lane-flow và transport types | Giảm drift contract giữa backend và frontend |
| packages/gate-core | plate-parser, plate-rules, decision helpers | Canonical domain helpers dùng chung |
| docs + release-evidence | Spec, runbook, evidence bundle, manual QA template, acceptance checklist | Nguồn đọc chuẩn cho reviewer và handoff |
| .github | frontend-ci workflow, PR template | Delivery discipline bắt đầu đi vào repo |

Không có business module backend family mới được thêm vào v7. Auth, dashboard, gate, audit, incidents, presence, reconciliation và subscriptions tiếp tục là baseline authoritative. Thay đổi lớn của v7 nằm ở cách web shell, reports và release process bám các module đó một cách nhất quán hơn.

3.1 Các họ script vận hành đã thành hình

bootstrap:* / reset:* / smoke:* để dựng, reset và smoke theo profile.

verify:deployment, secrets:check, secrets:rotation:* để gate security và release readiness.

backup:create / restore:* / drill:disaster cho snapshot, khôi phục và diễn tập.

apps/web release-signoff / collect-evidence / playwright-runtime-check để đưa frontend vào cùng kỷ luật review.

4. Bức tranh kiến trúc tổng thể

| Lớp | Thành phần | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Presentation | apps/web + mobile capture web surface | Overview, run lane, review queue, session history, lane monitor, device health, reports, subscriptions, pairing, debug |
| API & orchestration | apps/api/src/server + src/modules/* | HTTP routes, auth, orchestration, decision, review, incident, audit, dashboard |
| Realtime & worker | SSE registrars + BullMQ worker | Live delta streams, queue processing, retry, DLQ |
| Data platform | MySQL + Prisma + Flyway + Redis + optional Mongo + object storage | Authoritative business state + runtime fabric + media |

4.1 Luồng end-to-end chuẩn

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| 1 | Thiết bị hoặc mobile capture gửi ALPR/RFID/sensor/heartbeat/upload vào API. |
| 2 | API xác thực auth, idempotency, ký request và map request vào site/lane/device context. |
| 3 | Session orchestration mở hoặc reuse gate session theo direction và window hiện diện. |
| 4 | Decision engine đọc plate, RFID, payment, presence, device health và thresholds để tạo recommended action. |
| 5 | Manual review hoặc incident workflow chỉ vào cuộc khi case vượt khỏi đường auto flow. |
| 6 | Outbox, audit, dashboard, reports và SSE phát sinh từ authoritative state đã commit. |

5. Mô hình miền nghiệp vụ và lifecycle

| Thực thể | Mục đích | Ý nghĩa thiết kế |
| --- | --- | --- |
| Site / Gate / Lane / Device | Topology vật lý và scope vận hành | Mọi request, audit và UX luôn phải neo theo context này |
| Gate Read | Ảnh, OCR, RFID, sensor, heartbeat | Input thô đi vào orchestration |
| Gate Session | Đơn vị xử lý chuẩn cho một lượt xe qua cổng | Aggregate lõi của toàn hệ thống |
| Decision | Kết quả suy luận từ plate, RFID, payment, presence, health | Tách recommended action khỏi final action |
| Review Item | Case cần xác nhận thủ công | Không được biến review queue thành lane runtime chính |
| Incident | Sự cố vận hành cần theo dõi và resolve | Dùng cho degraded path, không thay cho session lifecycle |
| Subscription / Spot occupancy | Context nghiệp vụ bổ sung | Ảnh hưởng decision, reporting và monitoring |

5.1 Session lifecycle

| Status | Ý nghĩa | Allowed actions |
| --- | --- | --- |
| OPEN | Phiên vừa được mở, read chưa hoàn chỉnh | CANCEL |
| WAITING_READ | Đã có hiện diện nhưng còn chờ read bổ sung | CANCEL |
| WAITING_DECISION | Đủ ngữ cảnh để tính/điều chỉnh quyết định | APPROVE, REQUIRE_PAYMENT, DENY, CANCEL |
| APPROVED | Được duyệt cho qua | CONFIRM_PASS, DENY, CANCEL |
| WAITING_PAYMENT | Cần thanh toán hoặc xác nhận phí | APPROVE, DENY, CANCEL |
| DENIED / PASSED / TIMEOUT / CANCELLED | Trạng thái kết thúc hoặc fail-safe | Không mở lane flow mới từ phía UI |

6. Backend và API platform

| Module | Trách nhiệm | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| auth | Login, refresh, logout, revoke-all, disable/enable user, /me | Identity thật cho console |
| dashboard | Ops summary cho overview, lane, occupancy, subscription, incidents | Read model tổng hợp |
| gate | Capture intake, lane/device state, sessions, review queue, lane flow, SSE | Module lõi của toàn hệ thống |
| audit | Tra cứu audit list/detail theo request/entity/correlation | Bắt buộc cho truy vết |
| incidents | Tạo, xem, resolve incident workflow | Bao phủ degraded vận hành |
| presence | Internal presence events và occupancy-derived state | Nguồn phụ trợ cho reconciliation |
| reconciliation | So khớp presence, session, occupancy và drift | Dùng cho monitoring/ops hygiene |
| subscriptions | Admin CRUD, links, status, vehicle/spot relations | Nguồn thật cho subscription-driven decisions |

6.1 Auth, identity và session security

Auth ở v7 vẫn là auth module thật như v6: access token, refresh token, revoke-all, admin disable/enable user, /auth/me, login throttling, progressive delay, short lockout, session cleanup và audit actions đều là baseline bắt buộc. Điểm mới ở frontend là shell và landing logic phải tiêu thụ principal/runtime session theo cùng nguồn sự thật đó, không tự phát role hoặc tự suy ra quyền từ client state rời rạc.

| Mặt | Chính sách |
| --- | --- |
| Success envelope | { requestId, data } |
| Error envelope | { requestId, code, message, details } |
| Error enums chính | BAD_REQUEST, UNAUTHENTICATED, FORBIDDEN, NOT_FOUND, CONFLICT, DEPENDENCY_UNAVAILABLE |
| Pagination | Cursor-based list trả rows + nextCursor + pageInfo canonical |
| Validation | Schema-first; request sai format phải fail rõ, không nuốt lỗi để UI tự diễn giải |

6.2 Worker, queue, cache và media pipeline

Redis và BullMQ tiếp tục là runtime fabric thật, không còn chỉ là ý tưởng. Queue dùng cho outbox processing, retry scheduling, DLQ, revocation, mobile pairing state và preview cache khi bật backend Redis. Media pipeline hỗ trợ LOCAL cho dev/demo nhẹ và MINIO/S3-compatible cho profile nghiêm hơn. Mongo nếu có chỉ được coi là raw/demo sync use case, không phải business source-of-truth.

7. Inventory HTTP và realtime surface

V7 không thêm route family backend mới. Bảng dưới đây kế thừa inventory chuẩn của v6 để đội phát triển tiếp tục bám một mặt hợp đồng thống nhất.

7.1 Platform core

| Method | Route |
| --- | --- |
| GET | /api/health |
| GET | /api/ready |
| GET | /api/ops/metrics/summary |
| GET | /api/me |
| GET | /metrics |

7.2 Auth & session

| Method | Route |
| --- | --- |
| GET | /api/auth/password-policy |
| POST | /api/auth/login |
| POST | /api/auth/refresh |
| POST | /api/auth/logout |
| POST | /api/auth/revoke-all |
| GET | /api/auth/me |
| POST | /api/auth/admin/users/:userId/disable |
| POST | /api/auth/admin/users/:userId/enable |

7.3 Topology & master data

| Method | Route |
| --- | --- |
| GET | /api/sites |
| GET | /api/gates |
| GET | /api/lanes |
| GET | /api/devices |
| GET | /api/topology |

7.4 Capture intake & media

| Method | Route |
| --- | --- |
| POST | /api/gate-reads/alpr |
| POST | /api/gate-reads/rfid |
| POST | /api/gate-reads/sensor |
| POST | /api/devices/heartbeat |
| POST | /api/media/upload |
| GET | /api/media/presign/view |
| GET | /api/media/presign/download |

7.5 Gate session & review

| Method | Route |
| --- | --- |
| POST | /api/gate-sessions/open |
| POST | /api/gate-sessions/resolve |
| GET | /api/gate-sessions |
| GET | /api/gate-sessions/:sessionId |
| GET | /api/gate-review-queue |
| POST | /api/gate-review-queue/:reviewId/approve |
| POST | /api/gate-review-queue/:reviewId/deny |
| POST | /api/gate-sessions/:sessionId/confirm-pass |

7.6 Dashboard, monitoring, incidents, audit

| Method | Route |
| --- | --- |
| GET | /api/ops/dashboard/summary |
| GET | /api/ops/dashboard/sites/:siteCode/summary |
| GET | /api/ops/dashboard/incidents/summary |
| GET | /api/ops/dashboard/occupancy/summary |
| GET | /api/ops/dashboard/lanes/summary |
| GET | /api/incidents |
| POST | /api/incidents |
| POST | /api/incidents/:incidentId/resolve |
| GET | /api/audit |
| GET | /api/audit/:auditId |

7.7 Presence, reconciliation, subscription admin

| Method | Route |
| --- | --- |
| POST | /api/internal/presence-events |
| GET | /api/ops/spot-occupancy |
| GET | /api/ops/spot-occupancy/:spotCode |
| GET | /api/admin/subscriptions |
| GET | /api/admin/subscriptions/:subscriptionId |
| POST | /api/admin/subscriptions |
| PATCH | /api/admin/subscriptions/:subscriptionId |
| POST | /api/admin/subscriptions/:subscriptionId/vehicles |
| POST | /api/admin/subscriptions/:subscriptionId/spots |

7.8 Realtime SSE + mobile capture compatibility

| Method | Route |
| --- | --- |
| GET | /api/stream/gate-events |
| GET | /api/stream/lane-status |
| GET | /api/stream/device-health |
| GET | /api/stream/outbox |
| GET | /api/stream/incidents |
| GET | /mobile-capture |
| GET | /api/mobile-capture/session |
| POST | /api/mobile-capture/pair |
| POST | /api/mobile-capture/revoke |
| POST | /api/mobile-capture/upload |

8. Web console, information architecture và contract UX

| Lớp | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Runtime UI | React 18 + React DOM | Operations console SPA |
| Build | Vite 5.x | Dev server, build và chunk split |
| Router | react-router-dom 6.x | Shell routes, redirects, guards |
| Styling | Tailwind CSS | Operational styling, scanability, restraint |
| UI primitives | Radix primitives + CVA + lucide-react | Primitive layer và iconography |
| Shared contracts | packages/contracts + app policy registry | Giảm drift contract và visibility rules |

8.1 Route inventory canonical

| Path | Label | Group | Allowed roles |
| --- | --- | --- | --- |
| /overview | Overview | Operations | ADMIN, OPS, GUARD, CASHIER, WORKER |
| /run-lane | Run Lane | Operations | ADMIN, OPS, GUARD |
| /review-queue | Review Queue | Operations | ADMIN, OPS, GUARD |
| /session-history | Session History | Operations | ADMIN, OPS, GUARD, WORKER |
| /lane-monitor | Lane Monitor | Monitoring | ADMIN, OPS, GUARD, WORKER |
| /device-health | Device Health | Monitoring | ADMIN, OPS, GUARD, WORKER |
| /sync-outbox | Sync Outbox | Monitoring | ADMIN, OPS |
| /reports | Reports | Reporting | ADMIN, OPS, CASHIER |
| /subscriptions | Subscriptions | Admin | ADMIN, OPS |
| /mobile-camera-pair | Mobile Camera Pair | Capture | ADMIN, OPS, GUARD |
| /capture-debug | Capture Debug | Capture | ADMIN, OPS |

8.2 Canonical home matrix

| Role | Canonical home | Ý nghĩa vận hành | Ghi chú policy |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMIN | /overview | Nhìn toàn cục và điều phối đa surface | Có quyền đi sâu vào operations, monitoring, reports, settings |
| OPS | /overview | Tập trung điều phối vận hành và triage | Overview là landing chuẩn; route access và nav visibility phải đồng bộ |
| GUARD | /run-lane | Đi thẳng vào luồng lane runtime | Không ép bắt đầu ở dashboard nếu nhiệm vụ chính là xử lý đầu vào tại cổng |
| CASHIER | /reports | Ưu tiên báo cáo / đối soát / số liệu tác nghiệp | Không ép đi qua Overview nếu route home thực tế là reports |
| WORKER | /lane-monitor | Ưu tiên giám sát lane/device/health tại runtime | Landing chuẩn phải khớp route guard và shell bootstrap |

8.3 Contract UX bắt buộc

Mọi page vận hành phải có đủ loading, ready, empty, degraded, forbidden và error state.

Auth bootstrap phải đi qua token runtime và /auth/me; page không được tự suy luận principal bằng local hacks.

Error normalization phải đi qua http client / error classifier tập trung, không parse message rải rác trong từng page.

Realtime hook phải hiển thị connection state, stale state, retry state và luôn có đường quay về snapshot.

Route landing spec không được đá nhau với route access hoặc main-nav visibility; đây là invariant bắt buộc của shell.

8.4 Delta frontend v7 cần coi là baseline mới

Những cập nhật dưới đây là phần mới so với v6 và phải được coi là design baseline cho web console. Chúng không thay đổi business source-of-truth ở backend, nhưng thay đổi cách frontend phải tổ chức shell, workspace và delivery discipline.

Subscriptions workspace v2: giữ URL state, selected record, detail pane và mutation feedback ổn định hơn; risk signals ở UI gồm expiring soon, suspended, missing vehicle, missing spot; filter bar phải hỗ trợ nhìn theo risk.

Reports page operational hơn: trở thành bề mặt summary cho incidents, lanes và subscriptions, kèm drill-down links sang màn liên quan. Đây chưa phải BI stack nhưng đã đủ dùng cho triage và follow-up.

Release-signoff, evidence và CI: build -> unit -> playwright runtime check -> e2e -> smoke dev -> smoke dist -> collect-evidence; smoke:web:dev và smoke:web:dist không được trộn; repo cần workflow CI và PR template.

9. Data platform, storage topology và security baseline

| Store / fabric | Vai trò | Phân loại |
| --- | --- | --- |
| MySQL 8 + Flyway + Prisma | Business source-of-truth cho session, review, incident, audit, topology, subscriptions | Authoritative state |
| Redis | Queue backend, revocation, preview cache, pairing state, rate limiting | Runtime fabric |
| BullMQ | Outbox worker, retry, DLQ | Background execution |
| Object storage / MinIO | Media evidence, presigned delivery path | Evidence & image delivery |
| Local upload dir | Fallback/dev storage | Dev-friendly local path |
| Optional Mongo | Hybrid/raw/demo sync use case | Không phải business source-of-truth |

9.1 Deployment profiles

| Profile | Vai trò |
| --- | --- |
| LOCAL | Dev nhanh, local media, phụ trợ tối thiểu, ưu tiên dựng máy mới |
| DEMO | Demo nội bộ ổn định hơn, giữ trải nghiệm lặp lại được |
| RELEASE_CANDIDATE | Môi trường nghiêm hơn, siết secret hygiene, verify deployment, smoke và evidence |

9.2 Security và secret hygiene

| Lớp | Chi tiết |
| --- | --- |
| Session auth | Access + refresh token, revoke-all, admin disable/enable, cleanup session stale/revoked |
| Login protection | Throttle window, failure buckets, progressive delay, short lockout |
| Capture auth | Device signing + internal service token separation |
| Secret hygiene | Profile-aware checks cho bootstrap/pilot, strict mode cho release-candidate |
| Secret rotation | ACTIVE/NEXT topology checks, device/internal-service rotation support |
| Health breakdown | READY / DEGRADED / NOT_READY / MISCONFIGURED cho db, redis, mediaStorage, intakeSigning, background jobs |
| Auditability | with-actor + audit route + action trail cho revoke/incident/manual actions |

10. Release evidence, frontend delivery discipline và governance

| Artifact / file | Vai trò | Quy tắc sử dụng |
| --- | --- | --- |
| apps/web/scripts/release-signoff.* | Wrapper chạy sign-off theo thứ tự xác định | Không được ghi pass nếu có stage fail; phải thân thiện với Windows PowerShell |
| apps/web/scripts/check-playwright-runtime.* | Fail sớm nếu thiếu Chromium runtime | Tránh mất thời gian debug sai môi trường |
| apps/web/scripts/collect-evidence.* | Gom log, screenshot, manifest, sign-off doc | Bundle phải truy ra được commit, mode chạy và artifact list |
| apps/web/tests/e2e/* sign-off specs | Chụp các flow canonical để handoff/review | Selector phải ổn định; không trộn landing check với business assertions giòn |
| .github/workflows/frontend-ci.yml | CI cho build/test nền của frontend | Ít nhất phải chạy được build và unit; E2E/smoke có thể staged theo profile |
| .github/pull_request_template.md | Kỷ luật review cho scope/risk/evidence/rollback | Reviewer phải đọc được intent và rủi ro mà không cần hỏi miệng |

Lưu ý chốt: build và unit đã được báo chạy xanh trên wave mới; nhưng release sign-off hoàn chỉnh chỉ được coi là done khi E2E, smoke dev/dist và manual QA cũng được rerun sạch trên branch cuối cùng. Spec này cố ý giữ nguyên nguyên tắc trung thực đó.

11. Quality bar, tests và acceptance gate

Definition of done không chỉ là build xanh. Phải có auth bootstrap, role guard, canonical route behavior, error/degraded states và evidence bundle truy ra được commit.

Frontend sign-off tối thiểu phải có: build, unit, playwright runtime check, E2E, smoke:web:dev, smoke:web:dist, screenshots bắt buộc, manual QA matrix.

Smoke dev và smoke dist phải tách biệt rõ để tránh nhầm cổng 5173 và 4173.

Không được dùng wording "patch issued; rerun pending" để mô tả completed sign-off.

| Năng lực | Maturity | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Session orchestration / decision / review | Strong | Đã là lõi sản phẩm, không còn mức demo sơ khai |
| Auth session + RBAC | Strong | Đã vượt xa static role token; vẫn còn compatibility path phải kiểm soát |
| Redis / BullMQ runtime | Strong | Queue, preview cache, pairing state, revocation, DLQ đã có mặt |
| Media / object storage | Strong | Có local và MinIO, presign, smoke, health, metadata |
| Observability / audit / health | Medium-Strong | Backend đã cứng; frontend nay có reporting, evidence và CI discipline tốt hơn |
| Reporting | Medium-Strong | Reports page hữu dụng hơn cho incidents, lanes, subscriptions; chưa phải BI/export stack đầy đủ |
| Subscription / occupancy UI depth | Medium-Strong | Subscriptions workspace đã có risk signals, filter UX và detail pane tốt hơn |
| Hardware integration thật ở quy mô lớn | Pilot-oriented | Chưa nên gọi là production hardware integration full scale |
| HA / multi-region / multi-tenant | Not started strategically | Không phải scope chốt hiện tại |

12. Đánh giá maturity và ưu tiên tiếp theo

Parkly v7 nên được gọi là operations platform nội bộ có bằng chứng readiness rõ hơn so với v6 ở cả backend lẫn frontend. Nó không còn là một bộ demo scripts rời rạc và cũng không còn là một web console chỉ mang tính surface.

Parkly v7 vẫn chưa nên được gọi là enterprise production platform hoàn chỉnh. Còn thiếu investigation workspace end-to-end sâu hơn, realtime auth hardening nghiêm ngặt hơn, visual regression/CI reporting rộng, hardware integration ở quy mô lớn và full release automation không cần can thiệp thủ công.

| Ưu tiên | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Khóa release sign-off frontend thật sự pass | Chốt rerun sạch build, unit, e2e, smoke dev/dist và manual QA trên branch cuối cùng |
| Siết auth cho realtime nghiêm túc | Ưu tiên header bearer, gom stale/auth-expired/reconnect state machine về shared realtime layer |
| Mở investigation workspace end-to-end | Nối session, incident, audit, media và correlation trong một workspace điều tra dùng được |
| Đào sâu Parking Live triage | Thêm attention reasons, quick actions và operator shortcut nhưng vẫn giữ snapshot discipline |
| Siết production constraints | HA runtime, secret governance, hardware integration, object-storage strategy, operational runbooks nâng cao |

Phụ lục A. Ledger cập nhật v7 cần noi theo

| Khối | Cập nhật v7 | Trạng thái đọc đúng | Ý nghĩa khi làm tiếp |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend business modules | Không có module family mới; inventory v6 tiếp tục là baseline | Inherited | Không tự ý tái định nghĩa auth/gate/subscription contract ở frontend |
| Canonical shell | Role-policy registry, canonical home invariant, nav visibility kỷ luật hơn | Updated | Route/home/nav phải luôn sync trong các PR sau |
| Subscriptions | Risk flags, filter UX và detail pane giàu context hơn | Updated | PR sau phải tiếp tục theo workspace model, không quay lại page monolith |
| Reports | Operational summary và drill-down links rõ hơn | Updated | Mở rộng theo hướng operational reporting, không nhảy sang BI nặng quá sớm |
| Release sign-off | Script, runtime check, collect-evidence, smoke dev/dist tách riêng | Updated but rerun still required | Không được dùng wording completed nếu evidence chưa có |
| CI / review governance | Frontend CI workflow + PR template | Updated | Mọi PR mới nên bám cùng discipline scope/risk/evidence/rollback |
| Realtime hardening / investigation workspace | Chưa phải baseline hoàn tất ở v7 | Planned next | Đây là hướng v7.1 nên ưu tiên |